**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 11. 26. | **부서** | 모웹 6팀 | **작성자** | 황지욱 |
| **참석자** | 김상민 임준성 황지욱 황하연 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 진행 과정 공유  2. 향후 일정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 진행 과정 공유  김상민 – 메시지 읽기 계속 시도 및 탐색 중  임준성, 황지욱 – 수입, 지출 및 카드, 통장 등록 기능 구현  황하연 – 데이터베이스에서 정보를 불러오기, 리스트 표기 등 여러가지 시도를 해보았지만 실패  2. 향후 일정  김상민, 황지욱, 황하연  ~12.01 종합설계프로텍트 마무리 및 발표  김상민, 임준성, 황지욱  ~12.02 데이터베이스 팀프로젝트 마무리 및 발표  여러가지 일정들이 있어 개발에 차질이 생길 것 같아  데이터베이스에 저장해서 불러오는 방식 대신 앱에 저장하는 방식으로 변경  메시지 기능은 계속 탐색 예정 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** |  |