**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 12. 08 | **부서** | 모앱 6팀 | **작성자** | 김상민 |
| **참석자** | 김상민 황지욱 임준성 황하연 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 진행 현황  2. 향후 일정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 진행 현황  • 대부분 기능 구현 완료. 최적화 작업 정도만 필요  • 메시지, 알람 기능 진행은 아직 안됨  2. 향후 일정  김상민 : 메시지 기능 개발 시도.  8일까지 실패 시 해당 기술에 관한 자료 정리  임준성 : 발표 자료 마무리  황지욱 : 전체 코드 재점검 및 최적화  황하연 : 알람 기능 구현 및 기술문서 작성 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** | 텍스트, 모니터, 스크린샷, 전자기기이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |